## Slide 1: LAIKA
Gabriel Antonio Nalin Bettanin

## Slide 2: Agenda
Apresentação do Projeto
  Motivação
  Escopo
  Objetivo
Análise de Riscos
Etapas

## Slide 3: Apresentação do Projeto
Pô Bettanin por quê você escolheu esse nome ??
1954 - 1957

## Slide 4: Apresentação do Projeto
L egged
A rchitecture
for I mplementing
K inematics
A lgorithms

## Slide 5: Apresentação do Projeto
Arquitetura robótica quadrupede para a implementação de algoritmos cinemáticos

## Slide 6: Apresentação do Projeto
Robôs são o futuro
Brasil possui poucas iniciativas nessa área
Plataforma P&D multidisciplinar

## Slide 7: Apresentação do Projeto

## Slide 8: Definição do Escopo
Quadrupede
Perna
Atuador

## Slide 9: Objetivos

## Slide 10: Objetivos
Desenvolvimento de um atuador robótico de baixo custo
  Custo: < R$ 2000,00
  Torque máximo: ~15N.m
  Torque contínuo : ~7N.m
  Robusto, dinâmico e backdrivable
  OpenSource

## Slide 11: Análise de Riscos
  Possíveis problemas:
    Orçamento
    Prototipação em quarentena
    Áreas complexas e diversas
  Problemas descartados:
    Escassez de informações

## Slide 12: Etapas
Macro 1 – Estudos
  Leitura de artigos (IEEE, ICRA, MIT, ETH, ...)
  Documentação de referência (Git, CAD, ...)
  Acompanhamento de projetos existentes (Hackaday)
  Cursos (Controle de motores, dinâmica, robótica)
  Duração de 30 dias

## Slide 13: Etapas
Macro 2 – Eletrônica
  Driver para motor BLDC
  Placa “mestre”
  Duração de 30 dias
Macro 3 – Firmware
  Adaptação de firmwares existentes
  Modelo cinemático para testes
  Duração de 20 dias
Macro 4 – Mecânica
  Adaptar motor
  Embutir engrenagens
  Duração de 30 dias
Macro 5 – Validação
  Testes de desempenho (mecânico, elétrico, térmico)
  Duração de 10 dias

## Slide 14
Gabriel Antonio Nalin Bettanin gabriel.bettanin@labmetro.ufsc.br